PHẦN A — TEST STRATEGY

1. Phạm vi kiểm thử (Scope)

IN SCOPE:

- Đăng ký tài khoản → chức năng cơ bản cho user mới

- Đăng nhập / xác thực → liên quan bảo mật

- Tìm kiếm sản phẩm → chức năng chính

- Giỏ hàng → ảnh hưởng trực tiếp đến mua hàng

- Thanh toán → liên quan tiền → rủi ro cao nhất

OUT SCOPE:

- Admin Dashboard → chưa triển khai (phase 2)

- Báo cáo thống kê → không ảnh hưởng end-user

2. Phân loại test và tỉ lệ

| Loại test | Tỉ lệ | Công cụ | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | 20% | JUnit, Mockito | nhanh, dev tự test |
| API Test | 45% | RestAssured | hệ thống phụ thuộc API |
| UI Test | 20% | Selenium | kiểm tra user flow |
| Performance | 10% | JMeter | chịu tải cao |
| Security | 5% | OWASP ZAP | dữ liệu nhạy cảm |

3. Definition of Done

Một tính năng được coi là hoàn thành khi:

- Smoke test: 100% PASS

- Regression test: ≥ 95% PASS

- Không có bug P1

- Không có bug P2 chưa xử lý

- Coverage ≥ 80%

- Allure Report đã được review

4. Quản lý rủi ro

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandbox VPBank lỗi | Cao | Không test được | Mock API |
| Staging mất data | Trung bình | Test fail | Tạo data tự động |
| API bên thứ 3 down | Trung bình | Block test | Mock service |
| CI hết disk | Thấp | Pipeline fail | Xóa artifact |

5. Lịch trình kiểm thử

| Loại test | Khi chạy |
| --- | --- |
| Smoke | mỗi commit |
| Regression | 2h sáng mỗi ngày |
| Performance | mỗi tuần |
| Security | trước release |
| UAT | cuối sprint |

📌 PHẦN B — TEST PLAN (SPRINT 5)

1. Phân tích rủi ro nghiệp vụ

5 trường hợp có thể gây mất tiền:

- Đơn < 3 triệu nhưng vẫn cho trả góp

- Tính tiền trả góp sai

- Thanh toán thành công nhưng không tạo đơn

- Trừ tiền nhưng hệ thống lỗi

- Session hết hạn giữa lúc thanh toán

2. Test Case (15 cái)

| TC ID | Tiêu đề | Loại | Priority | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Trả góp 3 tháng >=3tr | API | P1 | 201 APPROVED |
| TC02 | Đơn <3tr bị từ chối | API | P1 | 400 |
| TC03 | UI hiển thị 3/6/12 tháng | UI | P1 | hiển thị đúng |
| TC04 | Tính tiền đúng | Unit | P1 | đúng |
| TC05 | Hiển thị tổng tiền | UI | P2 | đúng |
| TC06 | Trả góp 6 tháng | API | P1 | success |
| TC07 | Trả góp 12 tháng | API | P1 | success |
| TC08 | Thanh toán thành công | E2E | P1 | APPROVED |
| TC09 | Thẻ hết hạn | API | P1 | CARD_EXPIRED |
| TC10 | Sandbox lỗi | API | P2 | 503 |
| TC11 | Cancel không trừ tiền | E2E | P1 | OK |
| TC12 | Session hết hạn | E2E | P2 | redirect login |
| TC13 | Không hiện trả góp <3tr | UI | P2 | hidden |
| TC14 | Gửi email | API | P2 | gửi thành công |
| TC15 | Lịch sử đơn hàng | UI | P3 | đúng |